|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI**  **ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin ……………………………………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc** |

*Hà nội, ngày …. tháng… năm 2023*

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

Họ và tên sinh viên: Đỗ Khắc Việt Mã sinh viên: 2210900137

Lớp:K22CNT3 Khóa học: K22

Đơn vị thực tập:

Tên đồ án chuyên môn (Dự kiến): Xây dựng ứng dụng webapp giới thiệu Nước hoa việt - Thúy Hường.

Thời gian: từ ngày 06 tháng 11 năm 2023. đến ngày 06 tháng 12 năm 2023

**PLAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực tập (Kế hoạch)** | **Kết quả  thực hiện** | **Ghi chú** |
| **Tuần 1**  (Từ…16/11/2023…… Đến…21/11/2023.) | * Viết tài liệu * Thiết kế giao diện frontend | Hoàn Thành |  |
| **Tuần 2**  (Từ..4/12/2023 Đến..11/12/2023) | * Hoàn thiện giao diện frontend. * Thiết kế giao diện backend * Thiết kế csdl (MySQL) | 10% |  |
| **Tuần 3**  (Từ……………… Đến……………..) | * Cài đặt csdl * Code backend với các chức năng (CRUD) |  |  |
| **Tuần 4**  (Từ……………… Đến……………..) | * Hoàn thiện tài liệu * Code xử lý dữ liệu phần frontend * Slides |  |  |
| **Tuần 5**  (Từ……………… Đến……………..) |  |  |  |
| **Tuần 6**  (Từ……………… Đến……………..) |  |  |  |

Nhận xét của GVHD:

Điểm đánh giá: ….

Bằng chữ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…………, ngày…. tháng.....năm 2023* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫn** *(ký, ghi rõ họ tên)* |  | **Sinh viên thực hiện**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |